## Slide 1: Modenhetsvurderinger som grunnlag for kontinuerlig forbedring
Hvorfor jobbe med modenhet?

## Slide 2: Hvorfor bør vi arbeide med modenhet?
1
Vi må etablere en helhetlig utviklingsplan som sikrer at vi kontinuerlig utvikler de kompetanser, prosesser og strukturer som er nødvendige for å lykkes.
2
Vi trenger å øke vår forståelse for styrker og svakheter knyttet til vår evne til å gjennomføre prosjekter og realisere gevinster.
Høyt omstillingstempo i vår virksomheten gjør at vi skal gjennomføre et større antall prosjekter de neste årene.
For å hente ut de ønskede gevinster må sikre oss at vi er i stand til å lykkes.

## Slide 3: Hva er hensikten med modenhetsvurdering?
Skape bevissthet og forståelse om egen virksomhets modenhetsnivå
Legge grunnlag for læring og benchmarking ved å samenlikne egen praksis mot etablert god praksis
Skape grunnlag for å iverksette målrettede og effektive tiltak for å forbedre egen modenhet
Etablere et grunlag for å forbedre virksomhetens gjennomføringsevne

## Slide 4: Hvor er vi i dag? (Fylles ut av virksomheten)
Vi gjennomfører hvert år XX prosjekter
Vi vet ikke hvor mange prosjekter som gjennomføres hvert år
Vi bruker XX % av vår tid på prosjekter hvert år?
Vi vet ikke hvor mye av vår tilgjengelige tid vi bruker på prosjekter
Vi bruker XX kr på ulike prosjekter år
Vi vet ikke hvor mye penger vi bruker på prosjekter hvert år
I vår virksomhet har vi etablert en felles tilnærming til:
Prosjektledelse
Programledelse
Porteføljestyring
Risikostyring
Gevinstrealisering
Endringsledelse
XX av våre prosjektene leverer de planlagte resultater til planlagt tid, kost og kvalitet?
Vi har ingen oversikt om hvorvidt vi evner å løse prosjektene våre til avtalt tid/kost/kvalitet

## Slide 5: Effekter av å jobbe med modenhet
Forbedre virksomhetens evne til å igangsette og gjennomføre strategiske endringer slik at strategier omsettes til ønskede gevinster
Sikre at virksomheten har de nødvendige forutsetninger for å sette i gang riktige initiativer (porteføljestyring) og gjennomfører dem effektivt (prosjekter og programmer)
Etablere et grunnlag for kontinuerlig forbedring gjennom en bedre forståelse av styrker og svakheter og etablere en helhetlig utviklingsplan som sikrer at utviklingsarbeid rettes inn mot de områder hvor de har størst effekt
Undersøkelser har dokumentert at virksomheter med høy modenhet innen sentrale virksomhetsprosesser oppnår bedre resultater enn virksomheter med lav modenhet

## Slide 6: Eksempler på effekter
Forbedret evne til planlegging og budsjettering
Økt produktivitet
Økt kvalitet (målt i antall feil)
Økt medarbeidertilfredshet
Kortere opplæringstid.
Mindre dobbeltarbeid.
London Underground oppgir besparelser £422m over 3 år ved å øke modenheten fra nivå 1 til nivå 3
Research from many sources continues to show that higher organizational maturity is synonymous with higher performance. PMI’s Pulse of the Profession® (2014b) states that high-performing organizations successfully complete 89% of their projects, while low performers successfully complete only 36%.
  Project Management Institute (PMI). (2014b). Pulse of the Profession®: The high cost of low performance. Retrieved from http://www.pmi.org/learning/pulse.aspx

## Slide 7: Hvordan arbeide med modenhet?
KONTINUERLIG VIRKSOMHETSUTVIKLING
MODENHETS-VURDERING
2
1
5
UTVIKLE OG
MPLEMENTERE TILTAK
FORVENTNINGER OG
AMBISJONER
PLANLEGGE
GJENNOMFØRE
ANALYSERE
3
4

## Slide 8: Hvordan arbeide med modenhet?
KONTINUERLIG VIRKSOMHETSUTVIKLING
MODENHETS-VURDERING
2
1
5
UTVIKLE OG
MPLEMENTERE TILTAK
FORVENTNINGER OG
AMBISJONER
PLANLEGGE
GJENNOMFØRE
ANALYSERE
3
4
Avklare forventinger til omfang
og ambisjoner I modenhetsarbeidet.
Beslutte om hvilke område som skal
undersøkes og hvordan
Beslutte og planlegge aktiviteter for innsamling av data
Innhente data gjennom dokumentstudier, intervjuer og workshops
Analysere funn og identifisere fokusområder og målsetninger.
Utvikle og implementere tiltak som kan iverksettes for å øke modenheten innen prioriterte områder.

## Slide 9: Hvordan arbeide med modenhet? 1. Forventninger og ambisjoner
Kartlegg behov og hensikt
Kartlegg ambisjonsnivå og ressursbruk
Veiledningsmøte med Difi
  Hvor er det vi vil ha mest nytte av å gjøre en modenhetsvurdering? F. eks prosjekt- eller programstyring?
Er det noen konkrete utfordringer eller spesielle problemområder vi ønsker å sette fokus på? F. eks Risikostyring?
Hvilke effekter kan vi forvente av en modenhetsvurdering?
Hvilket ambisjonsnivå skal vi legge oss på?
Hvor mye ressurser har vi anledning til/ønsker vi å bruke?
Sentrale spørsmål
Aktiviteter

## Slide 10: Hvordan arbeide med modenhet? 2. Planlegging
Velg omfang og gjennomføringsform
    Prosjekt- , Program- og/eller Porteføljestyring?
    Selvevaluering eller ekstern evaluering?
    Hvor omfattende deltakelse?
    Hvor mange workshops?
Gjennomføring
    Planlegg intervjuer og workshops
    Gjennomføre evaluering ift. modellen
Sentrale spørsmål
Aktiviteter

## Slide 11: Hvordan arbeide med modenhet? 3. Gjennomføre
Dokumentstudier
  Gjennomgå styringsdokumenter I virksomheten.
  Prinsippet er at dersom rutiner og prosesser ikke er skrevet ned, kan det ikke gjentas.
Gjennomføre intervjuer
  Målrettede intervjuer med nøkkelmedarbeidere.
    Toppledere
    Mellomledere
    Tema eksperter
    Prosjektledere
Gjennomføre workshops for å validere og forankre resultater
Er det utviklet en felles prosjektmodell i virksomheten?
Finnes det et regimet for kompetansebygging innenfor prosjekt/program og portefølje?
Har man implementert beslutningsporter i forbindelse med igangsetting og gjennomføring av prosjekter og programmer?
Sentrale spørsmål
Aktiviteter

## Slide 12: Hvordan arbeide med modenhet? 4. Analyse
Analysere
Sammenfatt og presenter resultater
Er resultatene i tråd med forventingene?
Hvordan er resultatene i forhold til sammenliknbare virksomheter og offentlig sektor som helhet?
Hva oppleves som mest positivt og hva er mest problematisk?
Hvilke områder bør forbedres og i hvilke rekkefølge?
Sentrale spørsmål
Aktiviteter

## Slide 13: Hvordan arbeide med modenhet? Eksempler på avrapportering

## Slide 14: Hvordan arbeide med modenhet? 4. UTVIKLE OG IMPLEMENTERE TILTAK
Implementere
  Iverksette bestemte tiltak
  Følg opp tiltakene
Evaluere
  Evaluere prosess
  Evaluere tiltak og resultat av tilta
  Meld inn resultat av modenhetsvurdering til DIFI
KONTINUERLIG VIRKSOMHETSUTVIKLING
Sentrale spørsmål
Aktiviteter

## Slide 15: OMFANG OG RESSURESER
Hvor bred eller omfattende vår modenhetsvurdering skal være bestemmer vi selv
  Hva er vårt behov?
    Spesielle problemområder?
    Prosjektstyring? Programstyring? Porteføljestyring?
    Hvilke av de 7 P3M3-perspektivene?
  Selvevaluering? Ekstern evaluering?
    Intern kapasitet?
    Kostnader?

## Slide 16: Vedlegg

## Slide 17: Overordnet modenhet i offentlig sektor
Ill. “IT Praksis 2015”

## Slide 18: Virksomheter med en grunnleggende modenhet innen strukturert endringsarbeid
Porteføljestyring
Prosjekt/program
Endringsledelse
Gevinstrealisering
22 %
32 %
10 %
17 %
12%

## Slide 19
Notes: Animasjon 01
OECD er tydelig på at samhandling for å lykkes i digitaliseringsarbeidet
  For at Norge skal beholde sin ledene posisjon
Den nye digitaliseringsstrategien sier det slik: «Målet er at brukeren skal oppleve en felles digital sektor»
  Spennende men krevende øvelse
Mer for mindre
Ved hjelp av digitalisering møte utfordringsbildet på en god måte
Mengden data privat og offentlig sektor
Ny teknologi – raskere prosessering og AI
Utfordringsbilde og et mulighetsbilde
Norge har sett fremveksten av digitale tjenester; Digisos (samarbeid NAV / Kommune om sos tjenester)
Samtykkebasert lånesøknad
Begge tjenester er basert på samhandling
  Prosess der vi må koordinere og gjennomføre aktiviteter sammen med andre og der ingen har total ansvar
  Samhandling krever derfor at vi på den delen vi har ansvar for
  Vi må legge til rette for gjenbruk der det er hensiktsmessig slik at alle i fremtiden kan levere enklest mulig
Gjenbruk av fellesløsninger er en del av både digisos og samtykkebaser lånesøknad og gode eksempler på samhandlingsløsninger det kommer til å bli flere av